แบบที่     3/1    แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

28

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

  - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

  - วัน/เดือน/ปีรายงาน       15  ตุลาคม  2560

ส่วนที่     2    ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการในปี  2560

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการได้ปฏิบัติ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 188 | 71 |
| 2. ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 114 | 43 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบขุมขนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 23 | 12 |
| 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว | 9 | 7 |
| 5. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 2 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | 15 | 6 |
| 7. ด้านอื่นๆ | 31 | 24 |
| รวม | 394 | 165 |

- จำนวนโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) จำนวน  394  โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติทั้งหมด จำนวน  165  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 41.87

แบบที่ 3/2  ผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการ

29

มีจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2560-2562) รวมทั้งสิ้น 394 โครงการ จำนวนงบประมาณ 99,172,580 บาท ซึ่งจากข้อสังเกตพบว่าในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) มีการดำเนินการยังไม่ครบทุกยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความสำคัญในส่วนของด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเป็นอันดับที่ 1

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2560

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ (ตามข้อบัญญัติ) |  |  | เงินสะสม (เงินนอกงบประมาณ) |  |  | รวม |  |  | รวมโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 1,469,645 | 2.51 | 62 | 16,747,800 | 28.64 | 71 | 18,217,445 | 31.15 | 188 | 100 |
| 2. ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 43 | 32,198,030 | 56.30 | - | - | - | 43 | 32,922,320 | 56.30 | 114 | 100 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 12 | 506,500 | 0.86 | - | - | - | 12 | 506,500 | 0.86 | 23 | 100 |
| 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว | 7 | 330,000 | 0.56 | - | - | - | 7 | 330,000 | 0.56 | 9 | 100 |
| 5. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 451,370 | 0.77 | - | - | - | 2 | 451,370 | 0.77 | 14 | 100 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | 6 | 400,000 | 0.68 | - | - | - | 6 | 400,000 | 0.68 | 15 | 100 |
| 7. ด้านอื่นๆ | 24 | 3,109,649 | 5.31 | - | - | - | 24 | 3,109,649 | 5.31 | 31 | 100 |
| รวม | 103 | 39,189,484 | 67.02 | 62 | 16,747,800 | 28.64 | 165 | 55,937,284 | 95.66 | 394 | 100 |

-  ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว            		คิดเป็นร้อยละ   95.66

-  ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ     		คิดเป็นร้อยละ   0

-  ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ         		คิดเป็นร้อยละ   4.34

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี   2560

30

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่ มีการเพิ่มเติม |  | จำนวน โครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 71 | 37.76 | - | - | 117 | 62.23 | - | - | - | - | 188 | 100 |
| 2. ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 43 | 37.71 | - | - | 71 | 62.28 | - | - | - | - | 114 | 100 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบขุมขนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 12 | 52.17 | - | - | 11 | 47.82 | - | - | - | - | 23 | 100 |
| 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว | 7 | 77.77 | - | - | 2 | 22.22 | - | - | - | - | 9 | 100 |
| 5. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 14.28 | - | - | 12 | 85.71 | - | - | - | - | 14 | 100 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | 6 | 40.00 | - | - | 9 | 60.00 | - | - | - | - | 15 | 100 |
| 7. ด้านอื่นๆ | 24 | 77.41 | - | - | 7 | 22.58 | - | - | - | - | 31 | 100 |
| รวม | 165 | 41.87 | - | - | 229 | 58.12 | - | - | - | - | 394 | 100 |

-  ร้อยละที่จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว              คิดเป็นร้อยละ   41.87

-  ร้อยละที่จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ      คิดเป็นร้อยละ   -

-  ร้อยละของจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ          คิดเป็นร้อยละ   58.12