สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ 2560

  - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาสที่ 1และ2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน) | หมู่ 2 | 410,000 | 327,000 | 83,000 | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินอุดหนุน) | หมู่ 8 | 149,645 | 119,000 | 48,355 | กองช่าง |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) จำนวน 2 สาย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | 198,000 | 198,000 | - | กองช่าง |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุกบางช่วง-บางตอน) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 273,000 | 273,000 | - | กองช่าง |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) จำนวน 2 สาย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 115,000 | 115,000 | - | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 216,000 | 216,000 | - | กองช่าง |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) จำนวน 3 สาย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 5 | 135,000 | 135,000 | - | กองช่าง |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุกบางช่วง-บางตอน) จำนวน 2 สาย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 224,000 | 224,000 | - | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) จำนวน 2 สาย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 159,000 | 159,000 | - | กองช่าง |

8

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) จำนวน 3 สาย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 196,000 | 196,000 | - | กองช่าง |
| 11 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 323,000 | 323,000 | - | กองช่าง |
| 12 | ก่อสร้างสะพาน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 750,000 | 750,000 | - | กองช่าง |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุกบางช่วง-บางตอน) จำนวน 2 สาย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 230,000 | 230,000 | - | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 184,000 | 184,000 | - | กองช่าง |
| 15 | ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | 336,000 | 336,000 | - | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี แบบรางตื้น จำนวน 3 ช่วง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 16 | 93,000 | 93,000 | - | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 271,000 | 271,000 | - | กองช่าง |
| 18 | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | 106,000 | 106,000 | - | กองช่าง |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) จำนวน 2 สาย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | 125,000 | 125,000 | - | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 165,100 | 165,100 | - | กองช่าง |
| 21 | ขุดลอกลำห้วยคลองโสก (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 99,000 | 99,000 | - | กองช่าง |
| 22 | ขุดลอกลำห้วยแพง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 345,000 | 345,000 | - | กองช่าง |
| 23 | ซ่อมแซมฝายดิน (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 4 | 20,000 | 20,000 | - | กองช่าง |
| 24 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 14 | 120,000 | 120,000 | - | กองช่าง |

9

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 11 | 120,000 | 120,000 | - | กองช่าง |
| 26 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 13 | 90,000 | 90,000 | - | กองช่าง |
| 27 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 9 | 90,000 | 90,000 | - | กองช่าง |
| 28 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 2 | 40,000 | 40,000 | - | กองช่าง |
| รวม 28 โครงการ |  |  | 5,582,745 | 5,469,100 | 113,645 |  |

10

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส3 และ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาทุ่งใหญ่ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 237,000 | 217,400 | 19,600 | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นมข. 2527บ้านนาคานหัก (เงินสะสม) (ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ) | หมู่ที่ 1 | 826,000 | 824,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 3 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาทุ่งใหญ่ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | กองช่าง |
| 4 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านกุดชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 210,000 | 168,000 | 42,000 | กองช่าง |
| 5 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำบ้านหนองหอย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 39,000 | 39,000 | - | กองช่าง |
| 6 | ขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านหนองหอย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 356,000 | 320,400 | 35,600 | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลุมพุก (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 397,000 | 317,600 | 79,400 | กองช่าง |
| 8 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโชคอำนวย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 140,000 | 112,000 | 28,000 | กองช่าง |
| 9 | ก่อสร้างฝายดินลำห้วยป่าฝิ่น บ้านนาสมบูรณ์ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 173,000 | 155,700 | 17,300 | กองช่าง |
| 10 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 332,000 | 265,600 | 66,400 | กองช่าง |
| 11 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. บ้านนาชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 84,000 | 84,000 | - | กองช่าง |
| 12 | ขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านหนองหอยเหนือ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 301,000 | 290,000 | 11,000 | กองช่าง |
| 13 | ขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน บ้านชุมชนพัฒนา (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 341,000 | 238,700 | 102,300 | กองช่าง |
| 14 | ขุดลอกลำห้วยขอนแก่น บ้านหนองชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 324,000 | 226,800 | 97,200 | กองช่าง |
| 15 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 484,000 | 387,600 | 96,400 | กองช่าง |
| 16 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านคลองชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 38,000 | 30,400 | 7,600 | กองช่าง |
| 17 | ขุดลอกคลองลำห้วยแพง บ้านใหม่นาดี (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | กองช่าง |
| 18 | ขุดลอกลำห้วยหนององค์ บ้านคลองชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 492,000 | 344,400 | 147,600 | กองช่าง |
| 19 | ขุดลอกลำห้วยผีบ้า บ้านทุ่งแลนคา (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | 201,000 | 140,700 | 60,300 | กองช่าง |
| 20 | ซ่อมแซมฝายดินทดน้ำ บ้านทุ่งแลนคา (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | 67,000 | 60,300 | 6,700 | กองช่าง 11 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| 21 | ปรับปรุงถนน คสล. บ้านนาคานหัก (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | 500,000 | 495,000 | 5,000 | กองช่าง |
| 22 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาทุ่งใหญ่ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 157,000 | 122,000 | 35,000 | กองช่าง |
| 23 | ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านกุดชุมแสง โดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 500,000 | 495,000 | 5,000 | กองช่าง |
| 24 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 435,000 | 432,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 25 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองลุมพุก (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 215,000 | 172,000 | 43,000 | กองช่าง |
| 26 | ปรับปรุงถนน คสล. บ้านโชคอำนวย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 500,000 | 495,000 | 5,000 | กองช่าง |
| 27 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 227,000 | 181,000 | 46,000 | กองช่าง |
| 28 | ซ่อมแซมฝายดินทดน้ำ บ้านนาชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 66,700 | 60,000 | 6,700 | กองช่าง |
| 29 | ถมดินหน้าฝายน้ำล้น คสล.บ้านชุมชนพัฒนา (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 71,000 | 60,000 | 11,000 | กองช่าง |
| 30 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 280,000 | 224,000 | 56,000 | กองช่าง |
| 31 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 210,000 | 168,000 | 42,000 | กองช่าง |
| 32 | ขุดลอกลำห้วยขอนแก่น บ้านหนองชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 350,000 | 244,000 | 106,000 | กองช่าง |
| 33 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 168,000 | 134,000 | 34,000 | กองช่าง |
| 34 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 138,000 | 124,200 | 13,800 | กองช่าง |
| 35 | ก่อสร้างฝายดินห้วยหินดาด บ้านใหม่นาดี (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | 432,000 | 400,000 | 32,000 | กองช่าง |
| 36 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองลุมพุกใต้ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 16 | 408,000 | 326,000 | 82,000 | กองช่าง |
| 37 | ขุดลอกลำห้วยหนององค์ บ้านคลองชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 352,000 | 350,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 38 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแลนคา (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | 477,000 | 381,600 | 95,400 | กองช่าง |
| 39 | ปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.กุดชุมแสง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 250,000 | 250,000 | - | กองช่าง |
| 40 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหอย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 216,000 | 194,400 | 21,600 | กองช่าง |
| รวม 40 โครงการ |  |  | 11,644,700 | 10,000,800 | 1,643,900 |  |

12

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ,ป้าย,รั้ว,ประตู พร้อมลาน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | 500,000 | 474,500 | 25,500 | กองช่าง |
| 2 | ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุมพุก (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 6 | 410,000 | 410,000 | - | กองช่าง |
| 3 | ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งใหญ่ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 80,000 | 80,000 | - | กองช่าง |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 990,000 | 964,500 | 25,500 |  |
| รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส 71 โครงการ |  |  | 18,217,445 | 16,434,400 | 1,783,045 |  |

13

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลกุดชุมแสง (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 45,500 | 4,500 | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 70,850 | 70,850 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 100,000 | - | สำนักปลัด |
| 4 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 200,000 | - | 200,000 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม 4 โครงการ |  |  | 420,850 | 216,350 | 204,500 |  |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (เงินอุดหนุน)โอนเพิ่ม 5,500 บาท | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 137,500 | 137,500 | - | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุน) โอนเพิ่ม 1,213,600 บาท | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 4,955,200 | 4,955,200 | - | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 14,530,800 | 13,960,900 | 569,900 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 19,623,500 | 19,053,600 | 569,900 |  |

14

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อน้ำยาตรวจสารสารเสพติดในร่างกาย (เงินอุดหนุน) | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | - | 40,000 | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 2 | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข (เงินอุดหนุน) | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | - | 70,000 | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 3 | จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 54,000 | 54,000 | - | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 4 | จัดซื้อน้ำมันดีเซล (เงินอุดหนุน) | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 60,000 | 14,474.20 | 45,525.80 | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 5 | จัดซื้อทรายเคลือบสารกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 90,000 | 45,000 | 45,000 | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 6 | จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้หวัดนก,ไข้หวัดใหญ่ 2009และอื่นๆ (เงินอุดหนุน) | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | - | 20,000 | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 7 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 2 เครื่อง (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 140,000 | 118,000 | 22,000 | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 8 | อุดหนุนค่าดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 135,000 | 135,000 | - | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 9 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 100,000 | - | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 10 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิงและค่าตอบแทนผู้ดูแลผู้ป่วย (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | - | 50,000 | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |

15

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการป้องกันละควบคุมโรคเอดส์ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | - | 30,000 | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 12 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลกุดชุมแสง (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 250,000 | 250,000 | - | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| รวม 12 โครงการ |  |  | 895,000 | 581,474.20 | 322,525.80 |  |

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 60,000 | 14,000 | 46,000 | กองการศึกษา |
| 2 | ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 2,290 | - | 2,290 | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียน (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 80,000 | 80,000 | - | กองการศึกษา |
| 4 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 3,964,000 | 3,964,000 | - | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ศูนย์วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)และศูนย์พัฒนาเด็กเด็กวัดนาทุ่งใหญ่(ศูนย์สาขา) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 1,122,100 | 1,122,100 | - | กองการศึกษา |

16

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | - | 10,000 | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็ก 5 ศูนย์ (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 476,320 | 232,801 | 243,519 | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 389,300 | 207,400 | 181,900 | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน(สพฐ.) (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 2,061,280 | 1,007,450 | 1,053,830 | กองการศึกษา |
| 10 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 10,000 | - | กองการศึกษา |
| 11 | โต๊ะเหล็กทำงาน (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | กองการศึกษา |
| 12 | พัดลมติดตั้งฝาผนัง (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 45,000 | 45,000 | - | กองการศึกษา |
| 13 | โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอำเภอ ระดับประถมวัย (เงินอุดหนุน) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ | 10,000 | - | 10,000 | กองการศึกษา |
| 14 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ศูนย์วัดป่าสุริยวงค์) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 1,122,100 | 1,112,100 | - | กองการศึกษา |

17

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนเขตพื้นที่ตำบล | 40,000 | - | 40,000 | กองการศึกษา |
| 16 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา(สื่อการเรียน) (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 389,300 | 389,300 | - | กองการศึกษา |
| 17 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน(สพฐ.) (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 2,061,280 | 2,014,901.20 | 46,378.80 | กองการศึกษา |
| 18 | ซ่อมแซมศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง นาทุ่งใหญ่และหนองหอย) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กเล็กนาทุ่งใหญ่และหนองหอย | 80,000 | 80,000 | - | กองการศึกษา |
| 19 | โครงการประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ | 10,000 | 10,000 | - | กองการศึกษา |
| 20 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ | 30,000 | 30,000 | - | กองการศึกษา |
| รวม 20 โครงการ |  |  | 11,982,970 | 10,339,052.20 | 1,633,917.80 |  |

18

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ อำเภอหนองบัวแดง | 100,000 | 99,129 | 871 | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 9,970 | 30 | กองการศึกษา |
| 3 | ค่าวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 135,000 | 135,000 | - | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 140,000 | 100,000 | 40,000 | กองการศึกษา |
| รวม 4 โครงการ |  |  | 385,000 | 344,099 | 40,901 |  |
| รวมทั้งหมด 43 โครงการ |  |  | 32,922,320 | 30,190,476.40 | 2,730,843.60 |  |

19

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 (จุดนาคานหักแยกไปนาสีดา) (เงินอุดหนุน) | บ้านนาคานหัก ม. 1 | 120,000 | 117,825 | 2,175 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร. (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 200,000 | 160,620 | 39,380 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 3 | โครงฝึกซ้อมแผนด้านสาธารณภัยระดับตำบล (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 29,880 | 120 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | - | 30,000 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 5 | โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 19,860 | 140 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 6 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 3,000 | 3,000 | - | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 7 | จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน ประจำรถยนต์กู้ชีพ(EMS) (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 2,000 | - | 2,000 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 8 | จัดซื้อไฟกระพริบ(Led) พลังงานแสงอาทิตย์ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 3,000 | 3,000 | - | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 9 | จัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจสามเหลี่ยมแบบโปร่ง 1 ระบบ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 8,500 | - | 8,500 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 10 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | สำนักปลัด งานป้องกันฯ 20 |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสามชั้น (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |
| 12 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| รวม 12 โครงการ |  |  | 506,500 | 424,185 | 82,315 |  |

21

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง ลดภาวะโลกร้อนและ เพิ่มสารอินทรีย์วัตถุในดิน (เงินรายได้) | หมู่ที่ 17บ้านคลองชุมแสง | - | - | - | สำนักปลัด แผนงานการเกษตร |
| 2 | โครงการจัดงานสัปดาห์ผลไม้แตงไทยอำเภอหนองบัวแดง (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสงบ้านนาคานหัก | - | - | - | สำนักปลัด แผนงานการเกษตร |
| 3 | โครงการอบรมส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชใช้น้ำน้อย (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 99,900 | 100 | สำนักปลัด แผนงานการเกษตร |
| 4 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 26,400 | 3,600 | สำนักปลัด แผนงานการเกษตร |
| 5 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ลดต้นทุนในการผลิต (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | - | 50,000 | สำนักปลัด แผนงานการเกษตร |
| 6 | โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้างอินทรีย์ (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 49,920 | 80 | สำนักปลัด แผนงานการเกษตร |
| 7 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง บ้านหนองหอย (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | - | 100,000 | สำนักปลัด แผนงานการเกษตร |
| รวม 7 โครงการ |  |  | 330,000 | 176,220 | 153,780 |  |

22

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลกุดชุมแสง (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 300,000 | 300,000 | - | สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข |
| 2 | โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 151,370 | 101,700 | 49,670 | สำนักปลัด |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 451,370 | 401,700 | 49,670 | - |

23

6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสืบสานประเพณีบุญกระธูปวันออกพรรษา (เงินอุดหนุน) | อำเภอหนองบัวแดง | 100,000 | 100,000 | - | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 70,000 | - | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา(เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | - | 50,000 | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีลอยกระทง (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | - | 50,000 | กองการศึกษา |
| 6 | อุดหนุนอำเภอหนองบัวแดงตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา (เงินรายได้) | อำเภอหนองบัวแดง | 80,000 | 80,000 | - | สำนักปลัด |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 400,000 | 300,000 | 100,000 |  |

24

- ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | - | - | - | สำนักปลัด |
| 2 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | - | - | - | สำนักปลัด |
| 3 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น (เงินรายได้) | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | 30,000 | 26,220 | 3,780 | สำนักปลัด |
| 4 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ จัดจ้าง ประสานงาน อปท.ที่เป็นเจ้าภาพ (เงินอุดหนุน) | ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | 100,000 |  | 100,000 | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการเดินทางไปราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 11,816 | 58,184 | สำนักปลัด, ทุกกอง |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | - | 100,000 | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการอบต.สัมพันธ์ นำบริการสู่ประชาชน (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 54,000 | - | 54,000 | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | - | 30,000 | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการอบรมส่งเสริม ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | - | 30,000 | สำนักปลัด |

25

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของทางราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 19,200 | 20,800 | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการ งานรัฐพิธี เทิดทูลสถาบันเสริมสร้างความปรองดองอำเภอหนองบัวแดง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | - | 10,000 | สำนักปลัด |
| 13 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 65,000 | 58,000 | 7,000 | สำนักปลัด |
| 14 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 949,789 | 691,063.94 | 258,725.06 | สำนักปลัด ทุกกอง |
| 15 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 199,360 | 199,360 | - | กองคลัง |
| 16 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 70,320 | 29,680 | สำนักปลัด |
| 17 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 500,000 | 225,759.20 | 274,240.80 | สำนักปลัด |
| 18 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 410,000 | 377,516.05 | 32,483.95 | สำนักปลัด, ทุกกอง |
| 19 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 210,000 | 144,050 | 63,950 | สำนักปลัด, ทุกกอง |
| 20 | จัดซื้อโต๊ะเหล็ก (เงินรายได้) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | 20,000 | 20,000 | - | กองการศึกษา |
| 21 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (เงินรายได้) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | 10,000 | 10,000 | - | กองการศึกษา |

26

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ชนิดขาว-ดำ (เงินรายได้) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | 16,500 | 16,500 | - | กองการศึกษา |
| 23 | จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว 30 ตัว (เงินรายได้) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | 45,000 | 45,000 | - | กองการศึกษา |
| 24 | จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่ 10 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 99,500 | 500 | สำนักปลัด |
| รวม 24 โครงการ |  |  | 3,109,649 | 2,034,305.19 | 1,075,343.81 |  |
| รวมทุกยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 165 โครงการ |  |  | 55,937,284.00 | 49,961,286.59 | 5,975,997.41 |  |

27